Российская  Федерация

Администрация Быстроистокского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_30_» __12___  2020 г.						                	   № 517

с. Быстрый Исток

Об утверждении плана создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в  Быстроистокском районе Алтайского края на 2021 – 2022 годы.

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в Быстроистокском районе Алтайского края на 2021 – 2022 годы (приложение 1).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Быстроистокского района www.admbi.ru.

- Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Быстроистокского района               А.Г. Вавилова.

Глава  района			                                                               Д.А. Попов

Притчин Алексей Александрович

(38571)22-4-01

Приложение № 1

постановлению Администрации Быстроистокского района Алтайского края от «____» _____ 2020 № _____

План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Быстроистокском районе Алтайского края на 2021-2022 годы

- Объекты транспортной инфраструктуры.

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | План |  | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | Последующие годы |  |  |
| 1.1. | Автомобильная дорога | с. Быстры Исток, Быстроистокского района Алтайского края | Местный бюджет (дорожный фонд Быстроистокского района) | 6207,94 | 6207,94 | 0 | 2021 | Ремонт дороги в с. Быстрый Исток (1,65 км.) |
| 1.2 | Автомобильная дорога | с. Быстрый Исток, Быстроистокского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет (дорожный фонд Быстроистокского района) | 913,00 | 913,00 | 0 | 2021 | Ремонт дороги в с. Быстрый Исток |

- Объекты инженерной инфраструктуры.

| 2.1. | Котельная и тепловая сеть | с. Быстрый Исток Быстроистокского района | Краевой бюджет, местный бюджет | 5061,61 | 5061,61 | 0 | 2021 год | Капитальный ремонт тепловой сети Центральной котельной с. Быстрый Исток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Водозаборная скважина | с. Хлеборобное Быстроистокского района | Краевой бюджет, местный бюджет | 1879,94 | 1879,94 | 0 | 2021 год | Капитальный ремонт скважины в с. Акутиха |
| 2.3. | Котельная и тепловая сеть | с. Быстрый Исток Быстроистокского района | Краевой бюджет, местный бюджет | 11000,00 | 0 | 11000,00 | 2022 год | Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей с. Быстрый Исток |