Российская  Федерация

Администрация Быстроистокского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_23_» __12___  2019 г.						                	   № 373

с. Быстрый Исток

Об утверждении плана создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в  Быстроистокском районе Алтайского края на 2020 – 2021 годы.

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в Быстроистокском районе Алтайского края на 2020 – 2021 годы (приложение 1).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Быстроистокского района www.admbi.ru.

- Контроль над  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  района			                                                               Д.А. Попов

Притчин Алексей Александрович

(38571)22-4-01

Приложение № 1

постановлению Администрации Быстроистокского района Алтайского края от 23.12.2019 № 373

План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Быстроистокском районе Алтайского края на 2020-2021 годы

- Объекты транспортной инфраструктуры.

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | План |  | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | Последующие годы |  |  |
| 1.1. | Автомобильная дорога | с. Верх-Ануйское, Быстроистокского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет | 2204 | 2204 | 0 | 2020 | Ремонт дороги в с. Верх-Ануйское (0,4 км.) |
| 1.2 | Автомобильная дорога | с. Верх-Ануйское, Быстроистокского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет (дорожный фонд Быстроистокского района) | 2204 | 2204 | 0 | 2020 | Ремонт дороги в с. Верх-Ануйское |
| 1.3 | Автомобильная дорога | с. Хлеборобное, Быстроистокского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет | 2755 | 0 | 2755 | 2021 | Ремонт дороги в с. Хлеборобное |

- Объекты инженерной инфраструктуры.

| 2.1. | Тепловая сеть | с. Верх-Ануйское Быстроистокского района | Местный бюджет | 450 | 450 | 0 | 2020 год | Частичная замена тепловой сети в с. Верх-Ануйское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Водопроводные сети | С. Акутиха Быстроистокского района | Краевой бюджет, местный бюджет | 3500 | 3500 | 0 | 2020 год | Частичный ремонт водопроводной сети с. Акутиха |
| 2.3. | Тепловые сети | с. Быстрый Исток Быстроистокского района | Краевой бюджет, местный бюджет | 2 386 | 0 | 2 386 | 2021 год | Реконструкция тепловых сетей центральной котельной |