РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Быстроистокского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » 12 2021		                                                                         № 575

с. Быстрый Исток

Об утверждении  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского        края на 2017-2025 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом, законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2017-2025 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Быстроистокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.Г. Вавилова.

Глава района                                                                                           Д.А. Попов

Алексей Александрович Притчин

(38571) 22-4-01

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Быстроистокский сельсовет

Быстроистокского района Алтайского края

на период 2017 -2025 годы

2017 год

Приложение

Утверждена

Постановлением главы

Быстроистокского  района Алтайского края

от  30.12. 2021   года    № 575

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Быстроистокского поселения Быстроистокского муниципального района Алтайского края

на 2017 – 2025 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на период 2017 -2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Быстроистокского района. |
| Заказчик программы | Администрация Быстроистокского района, Алтайского края, адрес: 659560 Алтайский край Быстроистокский район с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3 |
| Исполнители программы | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Быстроистокского района, адрес: 659560 Алтайский край Быстроистокский район с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. денежные средства не реализацию программы не запланированы. 2018 г. – 235 000 руб. 2019 г. – 239 000 руб. 2020 г. – 230 000 руб. Средства местного бюджета на 2021-2025 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередные финансовые годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Быстроистокского сельского поселения.

2.1.  Социально — экономическое состояние Быстроистокского района.

Административным центром Быстроистокского района является с. Быстрый Исток, расположенное на расстоянии 270 км. к югу от г. Барнаула.

Территориальное расположение Быстроистокского сельского поселения в границах Быстроистокского муниципального района Алтайского края.

По территории  поселения проходит дорога федерального значения.

Территорию Быстроистокского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения,  земли промышленности, транспорта, связи, земли лесного, водного фонда.

Площадь территории Быстроистокского сельского поселения составляет 7647 га. Из них: 313- лесного фонда, 3676- водного фонда, 497- земли населенных пунктов, 2846- земли с.х. назначения, 315- земли запаса.

Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  животноводство, земледелие, деревообработка.

Путями сообщения служат асфальтовые и грунтовые дороги, хорошо проходимые в сухое время года, протяженностью 76 км.

Основой экономической базы Быстроистокского сельского поселения является сельское хозяйство.

Значительная часть Быстроистокского сельского поселения покрыта болотами, кустарниками и березовыми колками, небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств.

Климат территории континентальный. Среднегодовая температура -2,70.

На территории Быстроистокского сельского поселения расположены: 8 учреждений бюджетной сферы (одна школа, два детских сада, один клуб, ЦРТДЮТ, ДЮСШ, музыкальная школа), одна больница, одно отделение почты  России. Жилой фонд сельского поселения в основном одноэтажные деревянные и кирпичные жилые дома одно-двухквартирные.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Быстроистокского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут пос. Смоленский – с. Верх-Озерное. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (106 единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как низкая (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено отсутствием рабочих мест и низкой заработной платой. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание улиц и дорог осуществляется подрядными организациями по муниципальным контрактам. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Быстроистокского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3744 | 3654 | 3567 | 3460 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 179 | 192 | 197 | 194 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 48 | 52 | 55 | 67 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. На центральных улицах ул. Ленина, ул. Советская асфальтированные. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных грузовые перевозки на территории сельского поселения оказывают индивидуальные предприниматели.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 5015 года  на территории Быстроистокского сельского поселения зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, это на 5 больше, чем за 2014 год (11 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 12 | 11 | 16 | 9 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 179 | 192 | 197 | 194 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Быстроистокского сельского поселения Быстроистокского муниципального района Алтайского края

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 76 | 76 | 76 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 76 | 76 | 76 |
| -общего пользования областного значения | км | 0 | 0 | 0 |
| -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Быстроистокского сельского поселения, утвержден решением сельского собрания депутатов от 25.12.2013г. № 24;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Динамика изменения численности населения

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 3832 | 3766 | 3744 | 3654 | 3567 | 3460 |
| Коэффициент роста (снижения) |  |  |  | 1.002 |  |  |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 367 |  |  | 428 |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 953 |  |  | 957 |  |  |
| Население старше трудоспособного возраста | 402 |  |  | 389 |  |  |
| Дети от 0-6 вкл. |  |  |  |  |  |  |
| Дети от 0-14 вкл. |  |  |  |  |  |  |
| Дети от 0-17 вкл. |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся, чел | 24 |  | 18 | 14 |  |  |
| Число умерших, чел. всего | 23 |  | 21 | 19 |  |  |
| Естественный прирост (+), убыль (-) |  |  | -3 | -5 |  |  |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Быстроистокского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3460 | 3452 | 3440 | 3422 | 3418 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 194 | 197 | 201 | 206 | 212 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 108 | 112 | 113 | 116 | 119 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Быстроистокского сельского поселения на 2017 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт улицы Д. Бедного 1318м; | 2018 г. | 70 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  | Ремонт улицы Зеленый клин 1778м; | 2018 г. | 110 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  | Ремонт улицы Больничная 1050 м; | 2018 г. | 55 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  | Ремонт улицы Л. Толстого 1501 м; | 2019г. | 89 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт улицы Савельева 1460 м; подъезд к кладбищу, 1300м | 2019г. | 150 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  | Ремонт пер. Проездных 990м; | 2020г. | 150 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  | Ремонт улицы Пролетарская 647 м; | 2020г. | 80 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  | Ремонт улиц и переулков: пер. Ветеринарный 1252 м; ул. Артельная 901м; ул. Зеленая 284 м; пер. Дальний 429 м; ул. Кооперативная 317 м; ул. Красноармейская; ул. Красная Свободка 1532 м; ул. Титова 640 м; пер. Прямой 326 м; ул. Алтайская 815 м; ул. Д. Ереминой 250 м. | 2021 | 240 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |
|  |  | 2022 | 240 |  |
|  |  | 2023 | 240 |  |
|  |  | 2024 | 240 |  |
|  |  | 2025 | 240 |  |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Быстроистокского сельского поселения. Привлечение средств краевого бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Быстроистокского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий

Программы на весь расчетный срок, составляет 1904 тыс. рублей, в том числе                               по годам:

2017 год - денежные средства не реализацию программы не запланированы.

2018 год – 235 тыс. руб.

2019 год – 239 тыс. руб.

2020 год – 230 тыс. руб.

2021 год – 240 тыс. руб.

2022 год – 240 тыс. руб.

2023 год – 240 тыс. руб.

2024 год – 240 тыс. руб.

2025 год – 240 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных  ассигнований:  оплата  муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров, выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  в  целях  реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений  к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Объемы  финансирования  муниципальной  программы  носят  прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

При  рассмотрении  принципиальных  вариантов  развития  транспортной инфраструктуры  Быстроистокского  сельского  поселения  необходимо  учитывать  прогноз численности  населения,  прогноз  социально-экономического  и  градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей  социально-экономического  развития  учитывались  макроэкономические тенденции,  таким  образом,  были  разработаны  3  сценария  на  вариантной  основе  в составе  двух  основных  вариантов  –  вариант  1  (базовый)  и  вариант  2  (умеренно-оптимистичный)  и  варианта  3  (экономически  обоснованный)  предлагаемого  к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты  1,  2  прогноза  разработаны  на  основе  единой  гипотезы  внешних условий.  Различие  вариантов  обусловлено  отличием  моделей  поведения  частного бизнеса,  перспективами  повышения  его  конкурентоспособности  и  эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант  1 (базовый). Предполагается  сохранение  инерционных  трендов, сложившихся  в  последний  период,  консервативную  инвестиционную  политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также  данным  вариантом  учитывается  агрессивная  внешняя  среда,  сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике  Европейского союза.

Вариант  2 (умеренно-оптимистичный). На  территории  Быстроистокского сельского  поселения  предполагается  проведение  более  активной  политики, направленной  на  снижение  негативных  последствий,  связанных  с  ростом геополитической  напряженности,  и  создание  условий  для  более  устойчивого долгосрочного  роста.  Сценарий  характеризует  развитие  экономики  в  условиях повышения  доверия  частного  бизнеса,  применения  дополнительных  мер стимулирующего  характера,  связанных  с  расходами  бюджета  по  финансированию

новых  инфраструктурных  проектов,  поддержанию  кредитования  наиболее  уязвимых

секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий  характеризуется  ростом  экономической  активности  транспортных  и пассажирских  перевозок,  увеличение  деловой  активности,  предполагает  также привлечение инвестиций.

Вариант  3 (экономически  обоснованный). На  территории  поселения предполагается  проведение  более  активной  политики,  направленной  на  снижение негативных  последствий,  связанных  с  ростом  геополитической  напряженности,  и создание  условий  для  более  устойчивого  долгосрочного  роста.  Сценарий характеризует развитие  экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета  по  финансированию  новых  инфраструктурных  проектов,  поддержанию кредитования  наиболее  уязвимых  секторов  экономики,  увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает проектирование и капитальный ремонт 1 искусственного

сооружения (моста), предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Быстроистокском сельском поселении, предполагает рост  транспортной  инфраструктуры  опережающими  темпами,    расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

График выполнения мероприятий по ремонту дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры |  | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Д. Бедного |  | V | 1318 |  | 70 |  |  |  | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |
| 2. | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Зеленый клин |  | V | 1778 |  | 110 |  |  |  | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |
| 3. | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Больничная |  | V | 1050 |  | 55 |  |  |  | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |
| 4. | Реконструкция (капитальный ремонт) улиц | С. Быстрый Исток ул. Л. Толстого |  | V | 1501 |  |  | 89 |  |  | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |
| 5. | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Савельева, подъезд к кладбищу |  | V | 2760 |  |  | 150 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 6. | Реконструкция (капитальный ремонт) подъездной дороги | С. Быстрый Исток пер. Проездные |  | V | 990 |  |  |  | 150 |  | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |
| 7. | Реконструкция (капитальный ремонт) подъездной дороги | С. Быстрый Исток ул. Пролетарская |  | V | 647 |  |  |  | 80 |  | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |
| 8. | Реконструкция (капитальный ремонт) подъездной дороги | С. Быстрый Исток пер. Ветеринарный; ул. Артельная; ул. Зеленая; пер. Дальний; ул. Кооперативная; ул. Красноармейская; ул. Красная Свободка; ул. Титова; пер. Прямой; ул. Алтайская; ул. Д. Ереминой. |  | V | 8502 |  |  |  |  | 1200 | администрация сельского поселения Быстроистокский сельсовет |  |

Мероприятия по ремонту дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс. руб. |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Д. Бедного | V | 1318 |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Зеленый клин | V | 1778 |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Больничная | V | 1050 |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция (капитальный ремонт) улиц | С. Быстрый Исток ул. Л. Толстого | V | 1501 |  | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция (капитальный ремонт) подъездной дороги | С. Быстрый Исток ул. Савельева, подъезд к кладбищу | V | 2760 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток пер. Проездные | V | 990 |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 7 | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток ул. Пролетарская | V | 647 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 8 | Реконструкция (капитальный ремонт) | С. Быстрый Исток пер. Ветеринарный 1252 м; ул. Артельная 901м; ул. Зеленая 284 м; пер. Дальний 429 м; ул. Кооперативная 317 м; ул. Красноармейская; ул. Красная Свободка 1532 м; ул. Титова 640 м; пер. Прямой 326 м; ул. Алтайская 815 м; ул. Д. Ереминой 250 м. | V | 8502 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |