#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Быстроистокское районное Собрание депутатов

Алтайского края

##### РЕШЕНИЕ

«27» августа  2021 г. 						                         №  35

с. Быстрый Исток

Информация об отопительном сезоне 2021-2022гг в Быстроистокском районе

Заслушав информацию председателя комитета по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству  Притчина А.А., «Об отопительном сезоне 2021-2022гг в Быстроистокском районе», районное Собрание депутатов

решило:

Информацию председателя комитета по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству  Притчина А.А., «Об отопительном сезоне 2021-2022гг в Быстроистокском районе», принять к сведению.

Председатель районного

Собрания депутатов                                                 		        И.Г. Часовских

ИНФОРМАЦИЯ

об отопительном сезоне 2021-2022гг в Быстроистокском районе

В муниципальном образовании района находятся 14 котельных и 7 топочных  с тепловыми сетями протяженностью 12, 5 км.

1. В рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022гг. в соответствии с постановлением администрации Быстроистокского района от 26.05.2021 № 213, проведены следующие мероприятия:

    - замена тепловых сетей в с. Верх-Ануйское протяженностью 200м;

    - Заключен договор поставки котельного оборудования в д/с «Ромашка» на приобретение нового котла и насосного оборудования;

    - Котельные остальных организаций  - производят техобслуживание и текущий ремонт оборудования.

Заключен договор на выполнение работ по ремонту кровли котельной в с. Усть-Ануй. Работы планируют начать в первых числах сентября месяца.

2. На основании проведения пробных топок на системах теплоснабжения, котельные района к отопительному сезону 2021-2022 гг. полностью готовы.

3. В районе, как и в прошлом отопительном сезоне услуги по теплоснабжению будет оказывать  МУП «Коммунальщик». Директор МУП «Коммунальщик» Кузнецов С.А..

4. В предстоящем отопительном сезоне 3 котельные района будут производить выработку тепловой энергии бурым углем. Заключен муниципальный контракт с ООО «АлтайУголь» на поставку  1114 тонны угля общей суммой    3 141 480,00 рублей.

3 котельные района проводят электронный аукцион на поставку угля марку ДР. поставщик определится к 15 сентября. 5 котельный района заключили прямые договора на поставку угля с ООО «Речпорт».

МУП «Коммунальщик» проведя электронный аукцион на поставку угля марку ДР определил поставщика ООО «Бийский речной порт» на поставку 550 тонн угля на общую сумму 1 429 000,00 рублей.

5. Остаток угля с прошлого отопительного периода – 450 тонн, что соответствует 42 –ум суткам работы.

6. Задолженность муниципальных учреждений за предыдущий отопительный сезон перед поставщиками угля нет. Задолженности за электрическую энергию отсутствует.

Задолженность МУП «Коммунальщик» на 01.08.2021г. перед поставщиком угля за предыдущий отопительный период составляет 302 тыс. руб. Задолженности за электрическую энергию отсутствует.

Председатель комитета по ЖКХ,

архитектуре, строительству и

дорожному хозяйству								  А.А. Притчин