РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Быстроистокское районное Собрание депутатов

Алтайского края

РЕШЕНИЕ

«31» мая 2019 г.					                           		№  19

с. Быстрый Исток

О прохождении отопительного сезона 2018-2019 гг.

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации района Вавилова А.Г., «О прохождении отопительного сезона 2018-2019 гг.», районное Собрание депутатов

решило:

Информацию первого заместителя главы Администрации района Вавилова А.Г., «О прохождении отопительного сезона 2018-2019 гг.», принять к сведению.

Председатель районного

Собрания депутатов        	           И.Г. Часовских

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о прохождении  отопительного сезона 2018-2019 года.

В муниципальном образовании района находятся 15 котельных и 7 топочных  с тепловыми сетями протяженностью 12, 5 км.

Для прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов был проведен электронный аукцион и заключены муниципальные контракты с АО «Алтайская топливная компания» на поставку  2908,89 тонны угля общей суммой    8 566,7 тыс. рублей. Также заключен контракт между МУП «Коммунальщик» и АО «Алтайской топливной компанией» на поставку 595 тонн угля общей суммой 1 752,3 тыс. рублей. Стоимость одной тонны угля составляет 2945 рублей. Заключены договора с перевозчиками о доставке угля со станции Бийск.

При подготовке к отопительному сезону на всех котельных проведены текущие ремонты, на эти цели из бюджета района выделено 100 тыс. рублей. Также был проведен капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в селе Акутиха, общая стоимость составила 6015,4 тыс.рублей.

Администрацией Быстроистокского района  25 октября 2018 года в Сибирском Управлении Ростехнадзора получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Отопительный сезон в целом прошёл без серьезных аварий. Две небольшие аварии (протекание сливного крана на ответвлении теплотрассы в МБОУ «Быстроистокская ОСШ» и  порыв теплотрассы в с. Верх-Ануйское в сторону д/с «Теремок») были устранены в кротчайшие сроки, перебоев в работе котельных не было.

По муниципальным контрактам и прямым договорам завезено 3603 тонны  угля на котельные района, остаток угля на котельных составляет 150 тонн.

Общая задолженность организаций перед АО «Алтайской топливной компанией» за поставленный уголь составляет 1754,2 тыс. рублей, в том числе МУП «Коммунальщик»  314,5 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Быстроистокского района №146 от 06.05.2019 года отопительный сезон 2018-2019 годов закрыт. В настоящее время формируется план мероприятий по подготовке теплосетевого хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 годов. Также заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт котельной и теплотрассы в с. Хлеборобное, на общую сумму 9042,1 тыс. рублей котельную планируют ввести в эксплуатацию к началу отопительного сезона.

Первый заместитель главы

Администрации района							       А.Г. Вавилов