РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Быстроистокское районное Собрание депутатов

Алтайского края

РЕШЕНИЕ

«26» июня 2015 г.			                                       №  __31_

с. Быстрый Исток

О ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг.

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, Кутюкова А.В., «О ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг.», районное Собрание депутатов

решило:

Информацию заместителя главы Администрации района Кутюкова А.В., «О ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг.», принять к сведению.

Глава района 							О.Е.Дорошенко

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Для подготовки котельных бюджетной сферы Быстроистокского района к отопительному сезону 2015-2016г.г. было подано 5 заявок на  ремонты тепловых сетей. Общая сумма необходимых материалов составляет 711,7 тыс. руб., оплата труда на выполнение работ 350 тыс. руб. Общая сумма составляет 1061,7 тыс. руб.

На котельных района проводится чистка дымоходов, замена колосников, ревизия задвижек, насосного оборудования и электрических двигателей. На 12 котельных, работы по подготовки к отопительному сезону выполнены более чем на 40%.

Для начала нового отопительного сезона 2015-2016гг, муниципальными объектами были заключены договора с «Алтайской Топливной Компанией» на 254 тонны, цена одной тонны определена 1750,00 руб.

По итогу прохождения отопительного периода 2014-2015 годов остаток угля Муниципального образования составил 307 тонн.

Для бесперебойной работы Муниципальных котельных Быстроистокского района необходимо 4250 тонн угля. По закупке данного объема угля производятся торги.

Общая задолженность организаций перед ОАО «Алтайской топливной компанией» за поставленный уголь отсутствует. Фактически оплачено за поставленный уголь в отопительном периоде 2014-2015 годов 5092 тыс. рублей. Задолженность за поставленный уголь из резервного фонда  Администрации Алтайского края составляет 2011 тыс. рублей (1200 тонн).

Проблемным остается вопрос по расчетам за поставленное тепло КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ», что составляет 2 816,702 тыс. руб., в том числе:

МБОУ Верх-Ануйская СОШ………………371,243 тыс. руб.

МБОУ Верх-Озернинская СОШ………......16,332 тыс. руб.

МБОУ Хлеборобная СОШ…………………456,127 тыс. рыб.

ООО «Эдем»………………………………...1 973 тыс. руб.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Администрации района

« 18 » мая 2015г. № 93

ПЛАН

на выполнение работ по подготовке к зимнему отопительному

периоду 2015-2016 гг. на  объектах

бюджетной сферы Быстроистокского района

| № п/п | Наименование | Работы, оборудование | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦД «Маяк» | Чистка дымоходов. Ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 2 | Котельная МБОУ «Быстроистокская ОСШ» | Чистка дымоходов. Ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 3 | Котельная Дет сад «Березка» | Чистка дымоходов. Ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 4 | Центральная котельная | Чистка дымоходов. | 15.09.2015 г. |
| 5 | Котельная Администрации района | Чистка дымоходов, ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 6 | Котельная МБДОУ детский сад «Колокольчик» | Чистка дымоходов. | 15.09.2015 г. |
| 7 | Котельная ЦРБ | Чистка дымоходов, ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 8 | Котельная МБОУ «Быстроистокская детско-юнешская спортивная школа» | Чистка дымоходов. | 15.09.2015 г. |
| 9 | Котельная МБДОУ детский сад «Ромашка» | Чистка дымоходов, ревизия насоса. | 15.09.2015 г. |
| 10 | Котельная МБОУ «Приобская ОСШ | Ревизия и ремонт центробежных насосов и электродвигателей, чистка дымоходов. | 15.09.2015 г. |
| 11 | Котельная МКОУ «Акутихинская ОСШ» | Замена котла. Замена участка теплотрассы. Чистка дымоходов, ревизия насосного оборудования. | 15.09.2015 г. |
| 12 | Котельная МКОУ «Верх-Озернинская ОСШ» | Чистка дымоходов, ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 13 | Котельная МКДОУ детский сад «Дюймовочка» | Чистка дымоходов, ревизия центробежных насосов. | 15.09.2015 г. |
| 14 | Котельная МКОУ «Усть-Ануйская ОСШ» | Чистка дымоходов. Ревизия электродвигателей. | 15.09.2015 г. |
| 15 | Котельная МБОУ «Новопокровская ОСШ» | Чистка дымоходов. Ремонт электродвигателей. Замена участка теплотрассы. | 15.09.2015 г. |
| 16 | Котельная МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» | Чистка дымоходов. Замена участка теплотрассы. Ревизия электродвигателя. Замена задвижек 2шт. Замена дымоходной трубы. | 15.09.2015 г. |
| 17 | Котельная МБОУ «Хлеборобная ОСШ» | Замена электропроводки. Замена задвижек – 4 шт. Замена участка теплотрассы. Замена электродвигателя. Чистка дымоходов. Замена колосников. | 15.09.2015 г. |