**Контрольно-счетная палата муниципального образования**

**Быстроистокский район Алтайского края**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления администрации Быстроистокского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление администрации Быстроистокского района от 21.12.2020 №491 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024гг»**

20.12.2022 года                                      с. Быстрый Исток

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, утверждённого решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 27.05.2022 №32, в соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 08 «Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ» утвержденным распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края от 26.05.2022 №18, проведена экспертиза проекта постановления администрации Быстроистокского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 21.12.2020 №491 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024гг.» (далее - «проект постановления»), представленного администрацией Быстроистокского района Алтайского края письмом исх.№207/П/2126 от 06.12.2022 г., по результатам которой установлено следующее:

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024гг.» (далее – «Муниципальная программа»).

1. **Анализ целей и задач Муниципальной программы**

Проектом постановления цели и задачи Муниципальной программы не изменяются.

1. **Анализ финансирования Муниципальной программы**

В соответствии с проектом постановления общий объем финансирования Муниципальной программы уменьшится на 169,3 тыс. рублей или на 0,94 % и составит 17790,585 тыс. рублей.

На уменьшение общего объема финансирования Муниципальной программы повлияла корректировка объёмов финансирования за счёт средств краевого бюджета.

Пересматривается объем финансирования, предусмотренный на 2022 год и на 2023 год, 2024 год изменения не коснулись.

Таблица №1

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Муниципальной программы | Действующая редакция | Проект постановления | Отклонения проекта постановления от действующей редакции | % отклонения |
| Краевой бюджет:  *2021 год*  *2022 год*  *2023 год*  *2024 год* | *4050,515*  *9307,0*  *0,0*  *0,0* | *4050,515*  *7887,700*  *0,0*  *0,0* | *0,0*  *-1419,3*  *0,0*  *0,0* | *0*  *-15,2*  *0*  *0* |
| Районный бюджет:  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | *2614,370*  *1588,0*  *200,0*  *200,0* | *2614,370*  *1588,0*  *1450,0*  *200,0* | *0,0*  *0,0*  *+1250,0*  *0,0* | *0*  *0*  *625*  *0* |
| *Общий объем финансирования Муниципальной программы:* | *17959,885* | *17790,585* | *-169,3* | *-0,9* |

Объём финансового обеспечения Муниципальной программы на 2022 год в общей сумме 9475,7 тыс. рублей, представленный в Проекте постановления, соответствует бюджетным назначениям, принятым решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16.12.2022 №33 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».

Объём финансового обеспечения Муниципальной программы на 2023 год в сумме 1450 тыс. рублей не соответствует бюджетным назначениям, принятым решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16.12.2022 №33 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».

На 2024 год в сумме 200 тыс. рублей соответствует бюджетным назначениям, принятым решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16.12.2022 №33 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».

Изменённые данные по объёму финансирования Муниципальной программы отражены в соответствующих приложениях Проекта постановления.

Согласно пояснительной записки, предоставленной управлением по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации района в контрольно-счетную палату, изменение объёма финансового обеспечения связано:

Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края», увеличением доли краевого бюджета в размере 25,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Алтайского края от 07.11.2022 №326-р), уменьшением доли районного бюджета на 1,976 тыс. рублей;

Мероприятие 2.1.1.1 «Капитальный ремонт тепловых сетей Центральной котельной с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края», уменьшением доли краевого бюджета на 2528,3 тыс. рублей, уменьшением доли районного бюджета на 280,571 тыс. рублей;

Мероприятие 2.1.2.1. «Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования», увеличением доли краевого бюджета в размере 1084,0 тыс. рублей (Протокол согласования направлений использования средств, получаемых бюджетом Быстроистокского района из краевого бюджета в 2022 году в виде дотации, распоряжение Правительства Алтайского края от 07.10.2022 №292-р), увеличением доли районного бюджета за счет высвободившихся средств на 282,538 тыс. рублей.

Изменения объема финансового обеспечения Муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлены в следующей таблице:

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Объем финансового обеспечения | | | |
| Действующая редакция | Проект постановления | Отклонения проекта постановления от действующей редакции | |
| Сумма | в % |
| 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края» | 6415,271 | 6438,304 | 23,03 | +0,4 |
| 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | 11544,614 | 11352,281 | -192,33 | -1,7 |
| Всего: | 17959,885 | 17790,585 | -169,3 | -0,9 |

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы пересматривается по 3 мероприятиям. Информация об изменениях объема финансового обеспечения представлена в следующей таблице:

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Действующая редакция | | | Проект постановления | | Увеличение (+) снижение (-) | |
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края» | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | | 2313,842 | | | 2336,875 | | +23,03 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1.1 Капитальный ремонт тепловых сетей Центральной котельной с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | 6326,8 | | | 3517,9 | | -2808,9 | |
| Мероприятие 2.1.1.2. Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | 1294,274 | | | 1394,274 | | +100,0 | |
| Мероприятие 2.1.1.3. Капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» в с. Верх-Ануйское Быстроистокского района Алтайского края | 0,0 | | 100,0 | | | +100,0 | |
| Мероприятие 2.1.2.1. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования | 3923,540 | | 6340,079 | | | +2416,539 | |
| Итого: | 13858,456 | | 13689,128 | | | -169,3 | |

1. **Анализ изменения структуры и содержания**

**Муниципальной программы**

В приложении 1 Сведения об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значений исключен индикатор «Количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год», в связи с отсутствием рентабельности.

1. **Анализ устранения замечаний**

Замечания контрольно-счетной палаты муниципального образования по предыдущей экспертизе проекта постановления (заключение от 20 октября 2022 года) учтены не в полном объеме, отсутствует согласование мероприятий с участниками Муниципальной программы.

1. **Выводы и предложения**
2. Проект постановления подготовлен с целью корректировки объемов финансового обеспечения Муниципальной программы «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024 гг. за счет средств краевого и районного бюджетов.
3. Объём финансового обеспечения Муниципальной программы на 2022 год в общей сумме 9475,7 тыс. рублей, представленный в Проекте постановления, соответствует бюджетным назначениям, принятым решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16.12.2022 №33 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».
4. Объём финансового обеспечения Муниципальной программы на 2023 год в сумме 1450 тыс. рублей не соответствует бюджетным назначениям, принятым решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16.12.2022 №33 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».

В этой связи предлагаем обеспечить тождественность плановых назначений на реализации мероприятий в 2023 году, за счет средств районного бюджета, между муниципальной программой и решением о районном бюджете на 2023 год.

1. На 2024 год в сумме 200 тыс. рублей соответствует бюджетным назначениям, принятым решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16.12.2022 №33 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».
2. Разработку, утверждение, исполнение и оценку эффективности муниципальных программ производить в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстроистокского района Алтайского края.

Председатель контрольно-счетной

палаты муниципального образования

Быстроистокский район Алтайского края С.Н. Чублова