Утверждена

Постановлением администрации Быстроистокского района Алтайского края

от «­10» 07 2025г. № 279

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Быстроистокского района Алтайского края |
| Участники программы | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края, органы местного самоуправления района, казенные и бюджетные учреждения участвующие в реализации мероприятий программы |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 - «Развитие водоснабжения, в Быстроистокском районе Алтайского края» (Приложение № 4);  Подпрограмма 2 - «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Быстроистокского района» (Приложение № 5); |
| Цель программы | - удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами  - обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края |
| Задачи программы | - повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;  - обеспечение стабильного функционирования системы водоснабжения;  - повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования;  - обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;  - соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. |
| Индикаторы и показатели программы | - снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;  - увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;  - увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин;  - увеличение количества капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен  - отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию;  - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2024 года;  - количество установленных отопительных котлов за период с 2025 до 2030 год;  - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2025 до 2030 год. |
| Срок и этапы реализации программы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ» (далее - «муниципальная программа») за счет всех источников финансирования составит – 32412,900 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2025 год–26614,900 тыс. рублей;  2026 год –724,000тыс. рублей;  2027 год –724,000тыс. рублей;  2028 год –1 450,000 тыс. рублей;  2029 год –1 450,000 тыс. рублей;  2030 год –1 450,000тыс. рублей.  За счет средств краевого бюджета – 26752,900 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год –25324,900 тыс. рублей;  2026 год –714,000 тыс. рублей;  2027 год–714,000 тыс. рублей;  2028 год – 0,000 тыс. рублей;  2029 год –0,000 тыс. рублей;  2030 год –0,000тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 5660,000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год –1290,000 тыс. рублей;  2026 год –10,000 тыс. рублей;  2027 год –10,000 тыс. рублей;  2028 год –1 450,000 тыс. рублей;  2029 год –1 450,000 тыс. рублей;  2030 год –1 450,000 тыс. рублей.  Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (50%);  - увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (20%);  - увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 1 шт.).  - Увеличение количества капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен – 2 шт.  - отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);  - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2024 года (20%);  - количество установленных отопительных котлов за период с 2025до 2030 год (до 8ед.);  - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2025 до 2030 год (до 0,633 км). |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Быстроистокского района Алтайско­го края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным ис­пользованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетво­рительным финансовым положением организаций, осуществляющих дея­тельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономиче­ских стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управле­ния, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов комму­нальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестици­онных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструк­ции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значи­тельного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабель­ности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и рекон­струкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место ава­рийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа ос­новных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвести­ционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. При­влечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Алтайского края и Быстроистокского района.

К основным проблемам водоснабжения населения района относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными поте­рями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззаражи­вания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений I пояса зон санитарной охраны подземных ис­точников водоснабжения;

отсутствие установленных зон санитарной охраны подземных источ­ников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопровод­ных сетей.

Сектор водоснабжения является наиболее капитало­емким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют значительный срок окупаемости, что делает их непривлека­тельными для частных инвесторов. Возможности органов местного само­управления по привлечению инвестиций ограничены. Организации комму­нального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инве­стирования в данную сферу.

**2. Приоритеты политики в сфере**

**реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидае­мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и эта­пов ее реализации**

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2), к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в дол­госрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и но­вое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных ре­агентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, мо­дернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теп­лоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эф­фективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие си­стем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обес­печению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и го­родских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Феде­рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является:

- удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами

- обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной це­ли, относятся:

- повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;

- обеспечение стабильного функционирования системы водоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования;

- обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;

- соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Предполагаемые результаты реализации муниципальной программы (Приложение № 1)

- снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (50%);

- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (95,4%);

- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 1 шт.).

- Увеличение количества капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен – 2 шт.

- отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);

- снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2024 года (20%);

- количество установленных отопительных котлов за период с 2025 до 2030 год (до 6 ед.);

- протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2025 до 2030 год (до 0,633 км).

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про­граммы**

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают основ­ные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспектив­ных направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Быстроистокского района Алтайского края.

В рамках муниципальной программы предполагается реализовать 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие водоснабжения, в Быстроистокском районе Алтайского края»;

Подпрограмма 2 - «Модернизация и обеспечение стабильного функцио­нирования объектов теплоснабжения».

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 .

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет– 32412,900 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 26614,900 тыс. рублей;

2026 год – 724,000 тыс. рублей;

2027 год – 724,000 тыс. рублей;

2028 год – 1 450,000 тыс. рублей;

2029 год – 1 450,000 тыс. рублей;

2030 год – 1 450,000 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 26752,900 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 25324,900 тыс. рублей;

2026 год – 714,000 тыс. рублей;

2027 год – 714,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей;

2029 год – 0,000 тыс. рублей;

2030 год – 0,000 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 5660,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 1290,000 тыс. рублей;

2026 год – 10,000 тыс. рублей;

2027 год – 10,000 тыс. рублей;

2028 год – 1 450,000 тыс. рублей;

2029 год – 1 450,000 тыс. рублей;

2030 год – 1 450,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах, решениями предста­вительных органов местного самоуправления о районном бюджете на очеред­ной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 3.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной**

**программы**

При реализации настоящей муниципальной программы и для дости­жения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макро­экономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной про­граммы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мо­ниторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - не­принятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных право­вых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недоста­точная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной програм­мы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность си­стемы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений:

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут­ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризи­сом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необос­нованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хо­зяйство;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств крае­вого бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финанси­рования деятельности общественных объединений и организаций, участву­ющих в осуществлении муниципальной программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего средне­срочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной про­граммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсут­ствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро­приятий муниципальной программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности иных организа­ций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про­граммы осуществляется согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Быстроистокского района № 135 от 09.04.2021 (с изм. от 01.12.2022 № 527).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение по годам | | | | | | | | | | | | Итого |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| План | факт | План | факт | План | факт | План | факт | План | факт | План | факт |
| 1 | Снижение числа аварий на системах водоснабжения | проценты | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 50 |
| 2 | Увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | проценты | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 17 |  | 19 |  | 20 |  | 20 |
| 3 | Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозабор­ных скважин | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 4 | Увеличение количества капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 5 | Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию | %. | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2024 года | % | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 20 |
| 7 | Количество установленных отопительных котлов за период с 2025 по 2030 год | Ед. | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 8 |
| 8 | Протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2025 по 2030 год | Км. | 0,133 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,633 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансирования |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1. Удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами | 2025-2030 год | Администрации Быстроистокского района Алтайского края, | 10531,3 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 12031,3 | Всего,  в том числе: |
| 9929,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9929,3 | Краевой бюджет |
| 602 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2102 | Местный бюджет |
| 2 | Задача 1.1. Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения | 10531,3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10681,3 | Всего,  в том числе: |
| 9929,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9929,3 | Краевой бюджет |
| 602 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 752 | Местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт водонапорной башни в  с. Быстрый Исток Быстроистокского района, Алтайского края | 2424,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424,5 | Всего,  в том числе: |
| 2400,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400,5 | Краевой бюджет |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в с. Приобское Быстроистокского района, Алтайского края | 7606,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7606,8 | Всего,  в том числе: |
| 7528,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7528,8 | Краевой бюджет |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Приобское Быстроистокского района, Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | Местный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Акутиха Быстроистокского района, Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Установка зон санитарной охраны водозаборных скважин | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Местный бюджет |
| 8 | Задача 1.2 Обеспечение стабильного функционирования системы водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 1350 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 1350 | Местный бюджет |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов системы | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 1350 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 1305 | Местный бюджет |
| **Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Цель 2.1. обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края | 2025-2030 год |  | 16083,6 | 724 | 724 | 950 | 950 | 950 | 20381,6 | Всего,  в том числе: |
| 15395,6 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 16823,6 | Краевой бюджет |
| 688 | 10 | 10 | 950 | 950 | 950 | 3558 | Местный бюджет |
| 11 | Задача 2.1.1.  Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования | 14931,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14931,6 | Всего,  в том числе: |
| 14681,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681,6 | Краевой бюджет |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Местный бюджет |
| 12 | Мероприятие 2.1.1.1. Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» вс. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | МБОУ «Быстроистокская ОСШ» | 14831,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14831,6 | Всего,  в том числе: |
| 14681,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681,6 | Краевой бюджет |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Местный бюджет |
| 13 | Мероприятие 2.1.1.2. Капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» в с. Верх-Ануйское Быстроистокского района Алтайского края | МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Местный бюджет |
| 14 | Мероприятие 2.1.1.3. Капитальный ремонт котельной Администрации района в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края |  | Администрации Быстроистокского района Алтайского края, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.1.1.4. Капитальный ремонт котельной ЦРБ в с.Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | Администрации Быстроистокского района Алтайского края, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 16 | Задача 2.1.2. обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края, органы местного самоуправления района, казенные и бюджетные учреждения | 438 | 10 | 10 | 950 | 950 | 950 | 3308 | Всего, в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 438 | 10 | 10 | 950 | 950 | 950 | 3308 | Местный бюджет |
| 17 | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования | 438 | 10 | 10 | 950 | 950 | 950 | 3308 | Всего, в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 438 | 10 | 10 | 950 | 950 | 950 | 3308 | Местный бюджет |
| 18 | Задача 2.1.3. Соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  | 714 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2142 | Всего, в том числе |
| 714 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2142 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 19 | Мероприятие 2.1.3.1. Выплата компенсации гражданам, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 714 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2142 | Всего, в том числе |
| 714 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2142 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |

Приложение 3

**ОБЪЕМ**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 26614,900 | 724,000 | 724,000 | 1450,000 | 1450,000 | 1450,000 | 32412,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 25324,900 | 714,000 | 714,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26752,900 |
| из местного бюджета | 1290,000 | 10,000 | 10,000 | 1450,000 | 1450,000 | 1450,000 | 5660,000 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края»** | | | | | | | |
| Источники и направления расходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 10531,3 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 12031,300 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 9929,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9929,300 |
| Из местного бюджета | 602,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2102,000 |
| **Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»** | | | | | | | |
| Источники и направления расходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 16083,600 | 724,000 | 724,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 20381,600 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 15395,600 | 714,000 | 714,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16823,600 |
| из местного бюджета | 688,000 | 10,000 | 10,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 3558,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной програм­ме «Обес­печение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1**

**«Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края»**

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края, органы местного самоуправления района, казенные и бюджетные учреждения участвующие в реализации мероприятий программы

удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

- повышение качества водоснабжения в резуль­тате модернизации систем водоснабжения;

- Обеспечение стабильного функционирования системы водоснабжения

Перечень мероприятий подпрограммы

- Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в с. Приобское Быстроистокского района, Алтайского края;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Приобское Быстроистокского района, Алтайского края;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Акутиха Быстроистокского района, Алтайского края;

- Установка зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов системы.

Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации программы

Объемы финансирования

подпрограммы

- Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;

- Увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;

- Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин;

- Увеличение количества капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен.

2025 - 2030 годы без деления на этапы

общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния составит 12031,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025год – 10531,300тыс. рублей;

2026год –0,000тыс. рублей;

2027год –0,000тыс. рублей;

2028год – 500,000тыс. рублей;

2029 год - 500,000тыс. рублей

2030 год - 500,000тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета–9929,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025год – 9929,300тыс. рублей;

2026год – 0,000тыс. рублей;

2027год – 0,000тыс. рублей;

2028год – 0,000тыс. рублей;

2029 год - 0,000тыс. рублей;

2030 год - 0,000тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета –2102,000тыс. рублей, в том числе по годам:

2025год – 602,000тыс. рублей;

2026год –0,000тыс. рублей;

2027год –0,000тыс. рублей;

2028год – 500,000тыс. рублей;;

2029 год - 500,000тыс. рублей

2030 год - 500,000тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегод­ному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением органа местного самоуправления о районном бюджете

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение числа аварий на системах водоснабжения (50%);

- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (20%);

- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 1 шт);

- увеличение количества капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен (не менее 2шт).

1. **Сфера действия подпрограммы 1**

Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Быстроистокского района Алтайского края централизованными систе­мами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого ка­чества.

Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края питьевой водой.

Необходимость принятия подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края» вызвана принятием государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ­ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе­дерации от 30.12.2017 № 1710. Подпрограмма 1 определяет основные направления деятельности по развитию водопроводного хозяйства Быстроистокского района Алтайского края с целью обеспечения устойчивого его функционирования.

**2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края.

В муниципальном образований Быстроистокский район (среднесписочная численность населения на 01.01.2024 составила 7216 человек) хозяйственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 8 сельских населенных пунктов.

Около 65 % населения края обеспечено централизованным водоснаб­жением, около 35 % населения - нецентрализованным (водой шахтных, трубчатых колодцев).

Протяженность водопроводных сетей – 45,296 км, в том числе протя­женность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, - 29,048 км, или 64 %.

Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в по­следние 5 лет остается неизменным и составляет в районных центрах - 180-200 литров, в сельских населенных пунктах - 20 -100 литров.

В районе проведена инвентаризация источников централизованного во­доснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Ал­тайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитар­ной охраны источников питьевого водоснабжения.

Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя среди развитых стран. Обеспечение населения чи­стой водой будет способствовать снижению смертности, в особенности дет­ской, и увеличению продолжительности жизни.

Основным поставщиком услуг по водоснабжению в Быстроистокском районе является:

МУП «Коммунальщик».

Целесообразность использования программно-целевого метода для пе­рехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабже­ния определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функ­ционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный ха­рактер, а их решение окажет существенное положительное влияние на соци­альное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост произ­водства.

При использовании программно-целевого метода решения обозначен­ных проблем существуют следующие риски:

нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирую­щей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных норма­тивных правовых актов может существенно снизить результативность насто­ящей подпрограммы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения со­стояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразить­ся на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема ин­вестиций, в том числе в сектор водоснабжения;

региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в резуль­тате задержки финансирования.

3**. Основные цели и задачи подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной задачи:

- повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

- обеспечение стабильного функционирования системы водоснабжения.

Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Система мероприятий подпрограммы 1**

Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, кото­рые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным испол­нителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результатов.

Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

- капитальный ремонт водонапорной башни в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края

- капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в с. Приобское Быстроистокского района Алтайского края;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Приобское Быстроистокского района Алтайского края;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Акутиха Быстроистокского района Алтайского края;

- проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов системы водоснабжения.

Показатель бюджетной эффективности определен как отношение объ­ема инвестиций из краевого бюджета, направляемых на данный объект, к плановому увеличению доли населения. Рейтинг объектов определен по плановому показателю увеличения доли населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, включенные в подпрограмму 1, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечиваю­щей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

К 2031 году прирост численности населения, обеспеченного каче­ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по­сле ввода объектом в эксплуатацию, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию составит 80 %.

5. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния составит 12031,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025год – 10531,300тыс. рублей;

2026год – 0,000тыс. рублей;

2027год – 0,000тыс. рублей;

2028год – 500,000тыс. рублей;

2029 год - 500,000тыс. рублей

2030 год - 500,000тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 9929,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025год – 9929,300тыс. рублей;

2026год – 0,000тыс. рублей;

2027год – 0,000тыс. рублей;

2028год – 0,000тыс. рублей;

2029 год - 0,000тыс. рублей;

2030 год - 0,000тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 2102,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025год – 602,000тыс. рублей;

2026год – 0,000тыс. рублей;

2027год – 0,000тыс. рублей;

2028год – 500,000тыс. рублей;

2029 год - 500,000тыс. рублей

2030 год - 500,000тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законом о краевом бюджете на текущий год и на плановый период, решениями представительных органов местного самоуправления о районном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 1, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1**

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет до­стигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соот­ветствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и ан­тропогенным воздействием.

К концу реализации подпрограммы 1 ожидается:

снижение числа аварий на системах водоснабжения в 2031 году по сравнению с 2024 годом, до 50 %;

увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного каче­ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2031 году по сравнению с 2024 годом, до 20 %;

количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозабор­ных скважин за период с 2024 до 2030 год - 1ед;

количество капитально отремонтированных (установленных) водонапорных башен за период с 2024 до 2030 год - 2 ед.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов. Данная система обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводи­мых мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**7. Механизм реализации подпрограммы 1**

Управление по ЖКХ, архитектуры, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной програм­ме «Обеспе­чение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ»

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Модернизация и обеспечение стабильного**

**функционирования объектов теплоснабжения»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного**

**функционирования объектов теплоснабжения»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Участники программы | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края, органы местного самоуправления района, казенные и бюджетные учреждения участвующие в реализации мероприятий программы. |
| Цель программы | Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края. |
| Задачи программы | - повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования;  - обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;  - соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | - капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;  - капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» в с.Верх-Ануйское Быстроистокского района Алтайского края;  - капитальный ремонт котельной Администрации района в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;  - капитальный ремонт котельной ЦРБ в с.Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;  - проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования;  - выплата компенсации гражданам, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. |
| Показатели подпрограммы | - отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию;  - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2024 года;  - количество установленных отопительных котлов за период с 2024 до 2031 год;  - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2024 до 2031 год. |
| Срок и этапы реализации программы | 2024-2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы 2 за счет всех источников финансирования составит- 20381,600 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год –16083,600 тыс. рублей;  2026 год –724,000 тыс. рублей;  2027 год –724,000 тыс. рублей;  2028 год – 950,000 тыс. рублей;  2029 год –950,000 тыс. рублей;  2030 год – 950,000 тыс. рублей.  За счет средств краевого бюджета – 16823,600 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 15 395,600 тыс. рублей;  2026 год – 714,000 тыс. рублей;  2027 год – 714,000 тыс. рублей;  2028 год – 0,000 тыс. рублей;  2029 год – 0,000 тыс. рублей;  2030 год – 0,000 тыс. рублей.  За счет средств местных бюджетов – 3558,000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 688,000 тыс. рублей;  2026 год – 10,000 тыс. рублей;  2027 год – 10,000 тыс. рублей;  2028 год – 950,000 тыс. рублей;  2029 год – 950,000 тыс. рублей;  2030 год – 950,000 тыс. рублей.  Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);  - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2024 года (20%);  - количество установленных отопительных котлов за период с 2025 до 2030 год ( до 8 ед);  - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2024  до 2030 год (до 0,633 км). |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Жилищно-коммунальное хозяйство Быстроистокского района Алтайского края - комплекс, в ко­тором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и комму­нальных услуг.

Услуги теплоснабжения на территории Быстроистокского района Алтайского края оказывает 10 организаций, обслуживающие 15 котельных малой мощности, в которых установлено 26 котлов мощностью 2,05 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,362 км, из них нуждается в замене 0,633км (18,8 %).

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить пробле­мы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

1. **Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации**

Политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теп­лоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эф­фективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие си­стем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обес­печению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и го­родских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Феде­рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:

- капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;

- капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» в с. Верх-Ануйское Быстроистокского района Алтайского края;

- капитальный ремонт котельной Администрации района в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;

- капитальный ремонт котельной ЦРБ в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;

- проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования;

- выплата компенсации гражданам, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфра­структуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресур­сов и потерь тепловой энергии.

С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) котельных с установкой энергоэффективного оборудования.

Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изо­ляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать реше­нию задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края.

Ожидаемым конечным результатом модернизации котельных с ис­пользованием энергоэффективного оборудования станет снижение потерь тепловой энергии, достижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла в 2030 году на уровне 19,0%.

Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 2 приве­дены в приложениях 1 и 2 к муниципальной программе.

**3. Объем финансирования подпрограммы 2**

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы 2 за счет всех источников финансирования составит – 20381,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 16083,600 тыс. рублей;

2026 год – 724,000 тыс. рублей;

2027 год – 724,000 тыс. рублей;

2028 год – 950,000 тыс. рублей;

2029 год – 950,000 тыс. рублей;

2030 год – 950,000 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 16 823,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 15 395,600 тыс. рублей;

2026 год – 714,000 тыс. рублей;

2027 год – 714,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей;

2029 год – 0,000 тыс. рублей;

2030 год – 0,000 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 3 558,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 688,000 тыс. рублей;

2026 год – 10,000 тыс. рублей;

2027 год – 10,000 тыс. рублей;

2028 год – 950,000 тыс. рублей;

2029 год – 950,000 тыс. рублей;

2030 год – 950,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законами о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о районном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 2, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

1. **Механизм реализации подпрограммы 2**

Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрация Быстроистокского района Алтайского края:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.